«Утверждено»

Общим собранием Саморегулируемой организации

«Союз дорожно-транспортных

строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Протокол № 2 от 25 мая 2017г.

С изменениями, утвержденными

Общим собранием саморегулируемой организации

«Союз дорожно-транспортных

строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Протокол № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Правила осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации

«Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Москва

2020

1. **Общие положения.**

1.1.    Настоящие Правила осуществления контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов (далее – Правила) разработаны на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. N 699/пр. «Об утверждении Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требований внутренних документов и Устава саморегулируемой организации.

1.2. Правила регулируют отношения в области осуществления контроля саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов.

1.3. Правила устанавливают порядок осуществления контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов в части соблюдения ими:

1.3.1. требований стандартов и правил саморегулируемой организации;

1.3.2. условий членства в саморегулируемой организации;

1.3.3.требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;

1.3.4. обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров.

1.3.5. соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса заключенным членом Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

1.4 Настоящие Правила являются внутренним документом Союза и является обязательным для выполнения всеми членами.

1. **Лица, осуществляющие контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации.** 
   1. Контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов осуществляет Контрольная комиссия «СОЮЗДОРСТРОЙ».
   2. Контрольная комиссия «СОЮЗДОРСТРОЙ» создается по решению Совета саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ и является постоянно действующим специализированным органом «СОЮЗДОРСТРОЙ», осуществляющей виды контроля, установленные настоящими Правилами.
   3. Контрольная комиссия «СОЮЗДОРСТРОЙ» осуществляет свои функции самостоятельно.
   4. Комиссия формируется из уполномоченных работников саморегулируемой организации.

В состав Комиссии могут включаться, по согласованию, представители членов саморегулируемой организации, экспертных организаций и эксперты.

* 1. Уполномоченные работники саморегулируемой организации – штатные работники Исполнительного органа саморегулируемой организации, в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации.
  2. Эксперты – физические лица, имеющие специальные знания, квалификацию и опыт работы в соответствующей сфере деятельности, привлекаемые саморегулируемой организацией к проведению мероприятий по контролю.
  3. Экспертные организации – юридические лица, аккредитованные в установленном порядке, обладающие квалифицированными работниками и имеющие в наличии на праве собственности или на ином законном основании имущество, необходимое для проведения мероприятий по контролю.
  4. Привлечение для осуществления контроля лиц, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 настоящих Правил, производится на основании договора между саморегулируемой организацией и привлеченными лицами.
  5. Лица, участвующие в контрольных мероприятиях должны быть независимы. Они не должны прямо или косвенно быть заинтересованы в результатах контроля, не должны быть связаны с проверяемыми организациями трудовыми отношениями, не могут быть их аффилированными лицами, в том числе быть учредителями или участниками этих юридических лиц.
  6. Привлечение всех лиц для осуществления контроля за деятельностью своих членов производится приказом по саморегулируемой организации.

1. **Планирование и периодичность проведения проверок.**
   1. Саморегулируемая организация осуществляет контроль за деятельностью членов в части соблюдения ими п. 1.3.1 - 1.3.3 Правил путем проведения проверок в соответствии с ежегодным планом контроля за деятельностью членов саморегулируемой организацией (далее – План проверок).
   2. План проверок утверждается Советом саморегулируемой организации и размещается на сайте саморегулируемой организации.
   3. План проверок утверждается не позднее чем за месяц до начала первой проверки, предусмотренной Планом проверок.
   4. Изменения в План проверок могут вноситься, при условии уведомления члена саморегулируемой организации, в отношении которого изменяется дата проверки, не позднее 15 календарных дней до начала проверки, а так же по обращению члена саморегулируемой организации.
   5. Проверка соблюдения требований, являющихся в соответствии с п. 1.3.1 - 1.3.3 Правил предметом контроля, проводится не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год.
   6. Саморегулируемая организация вправе запросить у члена саморегулируемой организации заблаговременно, но не позднее 10 рабочих дней до начала плановой проверки, документы, подтверждающие выполнение контролируемых требований.
   7. Планирование проверок членов Союза, деятельность которых связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, на соблюдение требований, являющихся в соответствии с п. 1.3.1 - 1.3.3 настоящих Правил предметом контроля, осуществляется с учетом применения риск-ориентированного подхода.
      1. Оценка деятельности членов Союза с применением риск-ориентированного подхода проводится ежегодно на основе информации, представляемой ими в форме отчетов, а также имеющейся в Союзе информации. При этом оценка проводится по обстоятельствам, произошедшим в течение отчетного года.
      2. Периодичность мероприятий по контролю члена «СОЮЗДОРСТРОЙ» устанавливается в зависимости от значений показателей «вероятности несоблюдения обязательных требований» и «тяжести потенциальных негативных последствий» в соответствии с таблицей 1.

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель тяжести потенциальных негативных последствий | | | | | | |
| Показатель вероятности несоблюдения  обязательных требований |  | Низкий  (от 0 до 1) | Умерен  ный  (более 1 до 2) | Средний  (более 2 до 3) | Значитель  ный  (более 3 до 4) | Высокий  (более 4 до 5) | Чрезвычайно  высокий  (более 5 и более) |
| Низкий  (от 0 до 1) | 1 раз в 3  года | 1 раз в 3  года | 1 раз в 3  года | 1 раз в 3  года | 1 раз в 2  года | 1 раз в год |
| Умерен  ный  (более 1 до 2) | 1 раз в 3  года | 1 раз в 3  года | 1 раз в 3  года | 1 раз в 3  года | 1 раз в 2  года | 1 раз в год |
| Средний  (более 2 до 3) | 1 раз в 3  года | 1 раз в 3  года | 1 раз в 2  года | 1 раз в 2  года | 1 раз в год | 1 раз в год |
| Значитель  ный  (более 3 до 4) | 1 раз в 3  года | 1 раз в 3  года | 1 раз в 2  года | 1 раз в 2  года | 1 раз в год | 1 раз в год |
| Высокий  (более 4 до 5) | 1 раз в 2  года | 1 раз в 2  года | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| Чрезвычайно  высокий  (более 5 и более) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1. раз в год |

* + 1. Расчет значений показателей «вероятности несоблюдения обязательных требований» и «тяжести потенциальных негативных последствий» осуществляется в соответствии с СТО СОЮЗДОРСТРОЙ 1.05-2019 «Методика расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом «СОЮЗДОРСТРОЙ» при выполнении строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

Примечание - СТО СОЮЗДОРСТРОЙ 1.05 - 2019 «Методика расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом СОЮЗДОРСТРОЙ при выполнении строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» внесен в реестр РОСТЕХНАДЗОРа и вступил в силу с 20.05.2019 года.

* 1. Проверка соблюдения требований, являющихся в соответствии с п. 1.3.4 - 1.3.5 настоящих Правил предметом контроля, проводится ежегодно.

Проверка проводится в соответствии с п. 6 Правил «Порядок организации и проведения контроля за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и контроля соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств».

1. **Виды проверок.**
   1. Контроль за деятельностью своих членов проводится в виде плановых и внеплановых проверок.
   2. Плановые проверки проводятся на основании Плана проверок.
   3. Основания для проведения внеплановых проверок:

4.3.1. Получение саморегулируемой организацией письменной жалобы на члена саморегулируемой организации или обращения от физических лиц, застройщика, технического заказчика, генерального подрядчика и других юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления, о нарушениях членом саморегулируемой организации требований, относящихся к предмету контроля за деятельностью члена саморегулируемой организации.

Порядок проведения внеплановой проверки на основании жалобы (обращения, заявления) определяется в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений, на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».

* + 1. Получение извещения от члена саморегулируемой организации о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, на котором он выполняет работы, и несчастных случаях.
    2. Получение документов по устранению членом саморегулируемой организации нарушений, по которым были приняты меры дисциплинарного воздействия.
    3. Истечение срока принятых к члену саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.
    4. Получение от члена СРО заявления о внесении изменений в реестровую запись, в том числе и повышение уровня ответственности члена СРО по обязательствам по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
    5. Непредставление в установленные сроки информации, запрашиваемой в соответствии с требованиями внутренних документов СРО.
    6. Непредставление информации или предоставление заведомо недостоверной информации по вопросам финансовой отчетности.
    7. Наличие сомнений в соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства на основании финансовой отчетности.
    8. Неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов.
  1. В ходе внеплановой проверки по жалобе изучению подлежат только факты, указанные в жалобе, а также факты, сопутствующие поступившей информации и сведения о ранее обнаруженных нарушениях.
  2. Жалобы, не позволяющие установить лицо, обратившееся в саморегулируемую организацию, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 4.3.1., а также не соответствующие Положению о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений, на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
  3. Решение о проведении внеплановой проверки принимается Генеральным директором саморегулируемой организации.

1. **Формы проверок и сроки их проведения.**
   1. Проверки могут осуществляться в форме документарной и (или) выездной проверки.
   2. Документарная (камеральная) проверка - проводится по месту нахождения органов управления саморегулируемой организации, путем проверки информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в саморегулируемой организации, и (или) в документах представленных в саморегулируемую организацию по запросу или в представленных документах связанных с исполнением членом саморегулируемой организации требований, содержащихся в принятых к нему мерах дисциплинарного воздействия.
   3. Непредставление в саморегулируемую организацию документов, перечисленных в запросе и/или уведомлении, приравнивается к нарушению правил в части осуществления контроля, а также к нарушению требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.
   4. Выездная проверка – проводится путем выезда лиц осуществляющих проверку к месту нахождения члена саморегулируемой организации и (или) к месту фактического осуществления его деятельности.

Выездная проверка может проводиться в том случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

1. оценить в полном объеме соответствие деятельности члена саморегулируемой организации условиям членства, требованиям стандартов саморегулируемой организации, правилам саморегулирования, техническим регламентам и другим требованиям, подлежащих контролю;
2. удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в представляемой членом саморегулируемой организации информации о своей деятельности и иных имеющихся в распоряжении саморегулируемой организации документах о члене саморегулируемой организации.

5.5. В ходе проведения выездной проверки лицами, уполномоченными для проверки, может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена саморегулируемой организации, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, визуальный осмотр подлинников документов, проверка состава имущества проверяемого лица, а также выезд на объекты, на которых выполняются строительные работы.

* 1. Проверяемое лицо обязано предоставить должностным лицам осуществляющим проверку возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом выездной проверки, а также обеспечить им доступ на территорию и строительные площадки, в здания, сооружения и помещения, используемые проверяемым лицом при выполнении строительных работ, к объектам используемой материально-технической базы (средства механизации, средства измерения и т.п.).
  2. Продолжительность проверки не может превышать один месяц. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа контроля саморегулируемой организации, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на тридцать рабочих дней.
  3. Форма проведения проверки, сроки ее проведения, проверяемые требования определяется саморегулируемой организацией на этапе планирования проведения проверок или при подготовке внеплановой проверки.

1. **Порядок организации и проведения контроля за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и контроля соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.**

6.1. В рамках настоящих Правил контроля, используются следующие понятия и определения:

6.1.1. Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса – общий объем обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса заключенным членом саморегулируемой организации в течение отчетного года[[1]](#footnote-1) с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении которых отсутствует признание сторонами по указанным договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса исполнения таких обязательств на основании акта приемки результатов работ.

6.1.2. Под надлежащим исполнением обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, понимается исполнение, отвечающее условиям заключенного договора строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса и требованиям закона и иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — отвечающее обычаям делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям (ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации). Надлежащее исполнение обязательства включает выполнение условий о надлежащем предмете, времени, месте и способе исполнения.

6.1.3. Под ненадлежащим исполнением договорного обязательства[[2]](#footnote-2) в рамках настоящих Правил контроля понимается просрочка (задержка) в исполнении обязательства (нарушение обусловленных договором сроков при исполнении обязательства в дальнейшем) и/или частичное исполнение объема обязательства.

6.1.4. Под неисполнением договорного обязательства понимается неисполнение обязательства в целом (полное неисполнение основной обязанности, предусмотренной договором).

6.1.5. Под неустойкой (штрафом, пеней) понимается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения (п.1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

* 1. Контроль в части соблюдения п. 1.3.4. и п. 1.3.5. настоящих Правил в отношении члена саморегулируемой организации осуществляется саморегулируемой организацией путем получения оперативной информации по ходу исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, получения информации в форме отчетов в соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации, проведения плановых и внеплановых проверок, а так же при проведении периодического мониторинга сведений о ходе исполнения членами Союза обязательств, по заключенным договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров.
  2. Контроль за исполнением обязательств по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, осуществляется в рамках:

1. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные [пунктами 24](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70253464&sub=93124) и [25 части 1 статьи 93](http://mobileonline.garant.ru/document?id=70253464&sub=93125) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);
2. Ф[едерального закона](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12088083&sub=0) от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
3. [Постановления](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71335834&sub=0) Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
   1. Контроль соответствия фактического совокупного размера обязательств членов Союза по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, заявленному размеру обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса осуществляется проверкой сведений, представляемых членами Союза в порядке, указанном в пункте 6.5.
   2. Член Союза ежегодно в [порядке](http://mobileonline.garant.ru/document?id=71593950&sub=1000), утвержденном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 апреля 2017 г. № 700/пр., обязан уведомлять Союз о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Данное уведомление направляется членом Союза в исполнительный орган Союза в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Саморегулируемая организация в двухнедельный срок с момента получения от своего члена уведомления и документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством.

При осуществлении указанного контроля учитываются обязательства по договорам, указанным в пункте 6.3 Правил.

* 1. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств члена Союза по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, в него не включаются обязательства, признанные сторонами, по указанным договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса исполненными на основании акта приемки результатов работ.
  2. Если по результатам осуществления контроля Союзом установлено, что фактический совокупный размер обязательств члена Союза по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Союз в трехдневный срок после установления этого факта, направляет ему предупреждение о превышении установленного в соответствии с [частью](#sub_551611) [13 статьи 55.16](#sub_551613) Градостроительного Кодекса РФ уровня ответственности члена Союза по обязательствам и требование о необходимости увеличения размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Союза, соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.

1. **Результаты проверки.**

7.1 По результатам каждой проверки лица, участвующие в проверке, составляют акт в двух экземплярах, в котором указывается:

а) дата и место составления акта проверки;

б) основание для проведения проверки;

в) фамилии и инициалы, должности членов комиссии или должностного лица, проводившего проверку;

г) дата или сроки, форма и место проведения проверки;

д) сведения о результатах проверки;

е) подписи лиц, проводивших проверку.

Один экземпляр акта выдается проверяемому члену саморегулируемой организации, второй остается в делах саморегулируемой организации.

* 1. Выявленные нарушения в обязательном порядке подлежат рассмотрению на Контрольной комиссии «СОЮЗДОРСТРОЙ» за исключением случая, когда нарушения устранены в период проверки.
  2. Член саморегулируемой организации, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте проверки, в течение пяти дней с даты получения акта проверки вправе представить в саморегулируемую организацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений с приложением к таким возражениям документов, подтверждающих обоснованность этих возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в саморегулируемую организацию.
  3. Акты проверок, уведомления, письма, иные юридически значимые сообщения могут быть направлены члену Союза любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- с нарочным (курьерской доставкой). В этом случае факт получения документа должен подтверждаться распиской, которая содержит наименование документа и дату его получения, а так же фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;

- по официальной электронной почте, указанной членом Союза.

1. **Заключительные положения.**

8.1. Настоящие Правила, изменения, внесенные в настоящие Правила, решения о признании настоящих Правил утратившими силу вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

1. *Отчетным годом* является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. *Первым отчетным годом* является период с даты вступления в силу решения СРО о приеме в члены саморегулируемой организации с предоставлением такому члену СРО права участия в заключении договоров строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров  по 31 декабря того же календарного года включительно [↑](#footnote-ref-1)
2. Под *ненадлежащим исполнением* договорного обязательства в ГК РФ понимается его исполнение при нарушении отдельных условий договора, когда в целом обязательство сохраняет свою силу. [↑](#footnote-ref-2)